2020．3月:组建核心团队，确定项目

* 3.5前团队进行讨论，确定合作模式和分工；
* 3.7前初步确定第一版产品范围
* 3.11前完成第一版界面原型；
* 3.20前；调整完善产品范围以及界面原型
* 3.25前确定产品所需技术点；
* 3.31前确定下一阶段任务并继续细化分工；

2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．5—6月：进入编码阶段，完成编码，并完成初步测试；

2020．7-8月：将产品实际投入到社区以及医院进行测试