项目章程

* **项目名称**

在线看病

* **项目经理**

刘博文

* **项目背景**

随着人们生活水平的提高，我们开始越发的重视自己的身体健康，若只是身体有些不适就去医院挂号问诊，有些太过麻烦。在这个网络连接各地的时代，我们充分的结合了互联网发展的优势，开发了一款在线看病的app，使得用户足不出户，在家也能看病。在生活上遇到一些小病小痛时，只需下载一个app，用户就能在家咨询医师，不需要到线下的诊所或者大医院，有效地帮助用户解决看病的问题。

* **项目目标**

开发和构建一个能够让用户在线咨询医师的平台，通过移动医疗服务手段，实现医生在空闲时间用手机即可为患者看病开单，提高就诊效率。为用户提供方便、快捷的医疗服务，实时看病挂号，足不出户就能解决生活上的病痛。

* **项目范围**
  + 医生功能：接受订单，个人中心；
  + 病人功能：在线申请看病、评价、个人中心；
  + 管理员功能：医生审核；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队，确定项目
  + 2020．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．5—6月：进入编码阶段，完成编码，并完成初步测试；
  + 2020．7-8月：将产品实际投入到社区以及医院进行测试
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**